# Chương 1+2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ KPI NỘI BỘ

Đà Nẵng, năm 2026

# Mục lục

Mục lục	2

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ	3

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ	3

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ	3

# CHƯƠNG 1

# GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

## Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

## Tên dự án

Xây dựng Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork)

Dự án được thiết kế để triển khai trong các đơn vị hành chính – sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc tổ chức có nhu cầu quản lý công việc và đánh giá KPI nội bộ.

## Tích hợp trên Hệ thống quản lý nội bộ địa phương(Hệ thống nội bộ):

|  | Có |  | Không |
| --- | --- | --- | --- |

## Tên Chủ đầu tư

Công ty TNHH ....

## Địa điểm thực hiện Dự án

Trường đại học Đà Nẵng – Đại học bách khoa.

Địa chỉ:  54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000.

## Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết

## Tổng dự toán

100.000.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Một trăm triệu đồn).

## Loại nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn sự nghiệp CNTT của địa phương năm 2026.

## Thời gian thực hiện

Năm 2026.

## Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

Căn cứ theo Quyết định số .../QĐ-GĐ ngày 22/5/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, dự án tập trung vào các yêu cầu và phạm vi cốt lõi sau:

- Yêu cầu về tính năng: Xây dựng hệ thống quản lý tập trung, cho phép giao việc, đôn đốc tiến độ và tự động hóa quy trình đánh giá KPI dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế.

- Phạm vi người dùng: Triển khai cho toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan quản lý và các đơn vị trực thuộc.

- Phạm vi hạ tầng: Hệ thống được cài đặt và vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu của đơn vị, đảm bảo kết nối thông suốt qua mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Phạm vi tích hợp: Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các trục liên thông dữ liệu của Thành phố.

## Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án năm 2026 (theo Quyết định số số 45/2026 /QĐ-GĐ), khái quát các nội dung trọng tâm thực hiện như sau:

Công việc 1: Xây dựng phần mềm nội bộ, bao gồm các chức năng như sau.

| STT | Yêu cầu chức năng |
| --- | --- |
| I | Nhóm chức năng quản trị hệ thống |
| 1 | Quản lý định danh và phân quyền người dùng |
| 2 | Quản lý danh mục cơ cấu tổ chức; |
| 3 | Quản lý cấu hình tính toán; |
| 4 | Quản lý hồ sơ, tài liệu phần mềm; |
| 5 | Ghi nhận log API phục vụ kết nối, tích hợp với các phần mềm khác sử dụng API của hệ thống; |
| 6 | Quản lý nhật ký và lịch sử hoạt động của hệ thống. |
| II | Nhóm chức năng quản lý dữ liệu và nghiệp vụ |
| 7 | Quản lý bộ dữ liệu mẫu phục vụ cấu hình, kiểm thử và vận hành; |
| 8 | Cập nhật, bổ sung và quản lý dữ liệu nghiệp vụ; |
| 9 | Quản lý nhiệm vụ, công việc (Task Management); |
| 10 | Điều phối công việc trực quan theo mô hình Kanban; |
| 11 | Quản lý tiêu chí đánh giá KPI; |
| III | Nhóm chức năng hỗ trợ điều hành và giám sát |
| 14 | Hệ thống nhắc việc tự động (Bot); |
| 15 | Bảng điều khiển hiệu suất tổng hợp (Dashboard); |
| 16 | Thống kê, tổng hợp và kết xuất báo cáo; |
| 17 | Tương tác và phân phối công việc giữa các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan. |

Công việc 2: Kiểm thử chức năng.

- Xây dựng Usecase kiểm thử chi tiết cho từng nhóm chức năng đã nêu.

- Thực hiện nhập dữ liệu đầu vào dựa trên form nhập liệu theo tài liệu đặc tả kỹ thuật (mỗi form nhập ít nhất là 05 bản ghi).

- Xác định kết quả đầu ra dựa trên các báo cáo thực tế so với đặc tả kỹ thuật của chức năng báo cáo.

Sản phẩm: Báo cáo dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và xác nhận độ chính xác của các chức năng.

Công việc 3: Kiểm thử an toàn an ninh thông tin:

- Thực hiện báo cáo kiểm thử bằng các công cụ chuyên dụng để dò quét lỗ hổng (Vulnerability Assessment).

- Thực hiện so sánh, đối chiếu kết quả thực tế thu được với các kịch bản mong muốn theo tiêu chuẩn an toàn thông tin hiện hành.

Công việc 4: Đào tạo hướng dẫn sử dụng:

- Xây dựng bộ tài liệu đào tạo, video hướng dẫn và cẩm nang vận hành.

- Triển khai đào tạo thực tế cho 02 nhóm đối tượng chính:

- Đối tượng 1: Dành cho người sử dụng (Cán bộ, chuyên viên sử dụng để cập nhật công việc/KPI).

- Đối tượng 2: Dành cho người quản trị (IT, Lãnh đạo phòng ban quản lý hệ thống và phê duyệt).

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng quy chế vận hành, đảm bảo phù hợp với đặc thù của dự án, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành một cách hiệu quả, minh bạch.

## Tuân thủ khung kiến trúc

Dự án “Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản trị công việc và KPI nội bộ” được xây dựng với thiết kế cần tuân thủ Chính quyền số cấp tỉnh phiên bản 2.0.

## Đề xuất cấp độ an toàn thông tin

Phần mềm quản lý dự án xây dựng hệ thống quản trị công việc và KPI nội bộ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp 2

# CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ

## Hiện trạng ứng dụng CNTT

## Qua khảo sát thực trạng, đơn vị chưa có hệ thống chuyên biệt phục vụ quản lý công việc theo mô hình Kanban và tự động hóa tính điểm KPI. Toàn bộ quy trình giao việc → theo dõi tiến độ → tổng hợp đánh giá hiện đang thực hiện qua nhiều công cụ rời rạc (email, chat, Excel), tiêu tốn ít nhất 20 giờ/tháng của bộ phận HR và cấp quản lý. Đây là bài toán cốt lõi mà hệ thống TeamsWork được xây dựng để giải quyết.

| ## STT | ## Yêu cầu nghiệp vụ | ## Hiện trạng | ## Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Giao việc có deadline & người phụ trách rõ ràng | ## Chỉ qua email/chat | ## ❌ Chưa đáp ứng |
| ## 2 | ## Theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực | ## Báo cáo định kỳ thủ công | ## ❌ Chưa đáp ứng |
| ## 3 | ## Tự động tính điểm KPI theo kết quả thực hiện | ## Tổng hợp Excel thủ công | ## ❌ Chưa đáp ứng |
| ## 4 | ## Nhắc việc tự động khi sắp đến hạn | ## Không có cơ chế tự động | ## ❌ Chưa đáp ứng |
| ## 5 | ## Dashboard KPI tổng hợp realtime cho lãnh đạo | ## Không có | ## ❌ Chưa đáp ứng |
| ## 6 | ## Đăng nhập một lần (SSO) với tài khoản Microsoft 365 | ## Teams đã có SSO nhưng chưa gắn với hệ thống quản lý việc | ## ⚠ Có một phần, cần tích hợp |
| ## 7 | ## Lưu trữ lịch sử công việc & audit log | ## Phân tán, không có chuẩn | ## ❌ Chưa đáp ứng |
| ## STT | ## Tên hệ thống / Công cụ | ## Chức năng đang dùng | ## Hạn chế liên quan đến dự án |
| ## 1 | ## Hệ thống Email nội bộ (Microsoft Exchange / Outlook) | ## Giao tiếp, trao đổi công việc, thông báo nội bộ | ## Không có cấu trúc giao việc; thông tin bị phân tán, khó tra cứu; thiếu theo dõi tiến độ |
| ## 2 | ## Microsoft Teams (Chat & Video) | ## Họp trực tuyến, nhắn tin nhóm, chia sẻ tài liệu | ## Chưa có Tab ứng dụng quản lý công việc; giao việc qua chat rời rạc, thiếu deadline & KPI |
| ## 3 | ## Hệ thống quản lý nhân sự (HRM nội bộ) | ## Lưu hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương cơ bản | ## Không có module theo dõi hiệu suất (KPI); tổng hợp KPI cuối kỳ phải làm thủ công bằng Excel |
| ## 4 | ## Microsoft Excel / Google Sheets | ## Tổng hợp KPI thủ công, theo dõi tiến độ dự án, báo cáo định kỳ | ## Phụ thuộc thao tác tay; dễ sai sót; không real-time; không phân quyền theo vai trò |
| ## 5 | ## Hệ thống quản lý văn bản (eOffice / OneStop) | ## Luân chuyển văn bản hành chính, ký duyệt điện tử | ## Không liên kết với task/công việc thực tế; không tích hợp với Teams |
| ## 6 | ## Hệ thống quản lý đào tạo (LMS nội bộ) | ## Quản lý môn học, lịch giảng, kết quả học tập | ## Tách biệt với luồng quản lý công việc hành chính – nhân sự |

## I. Hiện trạng hạ tầng CNTT

## Nhận xét: Hạ tầng CNTT hiện tại của đơn vị hoàn toàn tương thích với yêu cầu triển khai hệ thống TeamsWork. Việc tận dụng hệ sinh thái Microsoft 365 và Azure AD sẵn có giúp giảm thiểu chi phí hạ tầng mới, rút ngắn thời gian triển khai và đảm bảo tính đồng nhất về bảo mật với toàn bộ hệ thống nội bộ của đơn vị. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi quan trọng để dự án TeamsWork khả thi về mặt kỹ thuật.

| ## STT | ## Thành phần hạ tầng | ## Hiện trạng | ## Đánh giá đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Tài khoản Microsoft 365 (Email + Teams + SharePoint) | ## Toàn bộ cán bộ, giảng viên có tài khoản Microsoft 365 Business/Education; Teams đang sử dụng thường xuyên cho họp và trao đổi | ## ✅ Đáp ứng tốt – TeamsWork nhúng trực tiếp vào môi trường Teams hiện có |
| ## 2 | ## Azure Active Directory (Azure AD) | ## Đơn vị đã có Azure AD tenant quản lý định danh người dùng; hỗ trợ SSO và đồng bộ danh sách nhân viên | ## ✅ Đáp ứng tốt – Dùng làm nguồn định danh và phân quyền cho TeamsWork |
| ## 3 | ## Hạ tầng máy chủ & Cloud | ## Có máy chủ nội bộ phục vụ các hệ thống quản lý; có kết nối Azure Cloud thông qua tài khoản Microsoft 365 | ## ✅ Đáp ứng – TeamsWork sử dụng Azure App Service + Azure SQL Database (có thể dùng Azure Student/Education credit) |
| ## 4 | ## Băng thông & kết nối mạng | ## Hệ thống mạng LAN/WiFi trong toàn trường với băng thông đảm bảo; kết nối Internet tốc độ cao phục vụ hàng nghìn người dùng đồng thời | ## ✅ Đáp ứng – Yêu cầu tải dữ liệu Kanban <2s trong LAN là khả thi |
| ## 5 | ## Thiết bị người dùng cuối | ## Cán bộ, giảng viên sử dụng máy tính cá nhân (Windows/macOS) và điện thoại thông minh đã cài Microsoft Teams | ## ✅ Đáp ứng – TeamsWork hoạt động trên Teams Desktop, Web và Mobile App |
| ## 6 | ## Bảo mật & quản lý truy cập | ## Microsoft 365 tích hợp Microsoft Defender, Conditional Access Policy, MFA cho tài khoản ưu tiên | ## ✅ Đáp ứng – TeamsWork kế thừa chính sách bảo mật của Microsoft 365; bổ sung AES-256 at-rest và Azure Key Vault |
| ## 7 | ## CI/CD & DevOps | ## Chưa có pipeline CI/CD riêng cho dự án nội bộ | ## ⚠ Cần thiết lập – Dự án sẽ triển khai GitHub Actions + Azure Container Registry trong quá trình phát triển |
| ## 8 | ## Hệ thống backup & phục hồi dữ liệu | ## Có chính sách backup định kỳ cho máy chủ nội bộ | ## ✅ Bổ sung – TeamsWork tự động backup Azure SQL lên Azure Blob Storage hàng ngày, lưu lịch sử 30 ngày |

## Hiện trạng về nhân lực CNTT

Cơ cấu tổ chức nhân sự dự án “Xây dựng hệ thống quản trị công việc và KPI nội bộ - TeamsWork” được triển khai theo mô hình đội ngũ lai (Hybrid Team), kết hợp chặt chẽ giữa trí tuệ quản trị của con người và năng lực thực thi siêu tốc của trí tuệ nhân tạo. Tổng quy mô nhân sự dự án gồm 18 thành viên, được cơ cấu cụ thể như sau:

1. Nhân sự quản lý chủ chốt (Human Leads): 03 người Đội ngũ quản lý đóng vai trò định hướng, thiết lập prompt và kiểm soát chất lượng đầu ra, áp dụng quy trình Scrum và PMBOK. Cụ thể:

- Ngô Văn Công (Project Manager / Schedule Lead): Chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, lập kế hoạch tiến độ (Gantt Chart) và quản lý nỗ lực thực hiện (Effort log) của toàn đội ngũ.

- Nguyễn Việt Trung (Technical Lead): Phụ trách kiến trúc kỹ thuật hệ thống, phê duyệt lược đồ CSDL và trực tiếp kiểm soát chất lượng mã nguồn do AI sinh ra.

- Huỳnh Phước Phú (Quality & QA Lead): Đảm nhiệm việc xác định các tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria), quản lý rủi ro và giám sát tính chính xác của thuật toán tính điểm KPI.

2. Nhân sự kỹ thuật tự động (15 AI Agents) Để tối ưu hóa thời gian phát triển trong môi trường Microsoft Teams, 15 nhân sự AI được chia thành 6 nhóm chuyên trách, hoạt động 24/7 dưới sự điều phối của 3 Lead con người:

- Nhóm Quản trị (Dưới sự điều phối của Ngô Văn Công):

- PM Assistant AI: Ứng dụng ChatGPT và Gemini để tự động soạn thảo biên bản họp, sinh file báo cáo và cập nhật tiến độ công việc định kỳ.

- Data Generator AI: Sử dụng các thư viện Python kết hợp Claude để sinh tập dữ liệu mẫu (Mock data) gồm 1000+ bản ghi logic, phục vụ việc Demo hệ thống.

- Nhóm Phát triển (Dưới sự điều phối của Nguyễn Việt Trung):

- DB Architect AI: Sử dụng Perplexity và ChatGPT để thiết kế cấu trúc CSDL SQL/NoSQL tối ưu cho việc truy vấn dữ liệu KPI lớn.

- Full-stack Dev AI: Tích hợp sức mạnh của Cursor, Github Copilot và Antigravity để lập trình nhanh chóng các module Frontend (Fluent UI) và Backend (Node.js/Spring Boot).

- Nhóm Kiểm soát chất lượng (Dưới sự điều phối của Huỳnh Phước Phú):

- QA Tester AI: Sử dụng các công cụ Automation Test để tự động viết kịch bản và kiểm thử các điểm cuối API (Endpoint).

- Metric Validator AI: Ứng dụng AI rà soát lỗi logic thuật toán, đảm bảo công thức KPI không bị các lỗi toán học (tràn bộ nhớ, chia cho 0) trước khi triển khai.

3. Đánh giá mức độ đáp ứng Với cơ cấu nhân lực Hybrid này, dự án đảm bảo khả năng hoàn thành 100% khối lượng công việc đúng thời hạn. Việc phối hợp giữa 03 chuyên gia quản trị dày dặn kinh nghiệm cùng lực lượng 15 AI Agent đa nhiệm giúp đội ngũ TeamsWork sở hữu năng lực thực thi tương đương một dự án quy mô doanh nghiệp lớn nhưng với chi phí và thời gian tối ưu nhất.

## Sự cần thiết phải đầu tư

Việc đầu tư xây dựng hệ thống TeamsWork là một nhiệm vụ cấp thiết và mang tính chiến lược đối với đơn vị trong giai đoạn hiện nay, xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan sau:

1. Khắc phục sự phân tán và thiếu liên kết trong quản lý công việc: Hiện tại, quy trình giao việc và báo cáo tiến độ đang được thực hiện rời rạc qua nhiều nền tảng (Email, Zalo, chat trực tiếp). Điều này dẫn đến tình trạng:

- Thông tin bị trôi lạc, thiếu tính kế thừa và khó tra cứu lịch sử xử lý công việc.

- Quản lý khó có cái nhìn tổng thể về "bức tranh" công việc của toàn đơn vị trong thời gian thực (Real-time).

Dự án TeamsWork giúp tạo ra một "Không gian làm việc số tập trung" (Unified Workspace) ngay trên Microsoft Teams, giúp mọi luồng công việc được minh bạch và xuyên suốt.

2. Giải quyết "nút thắt cổ chai" trong tính toán KPI thủ công:

- Hiện trạng tổng hợp KPI vào cuối kỳ đang tốn rất nhiều nguồn lực (ước tính bộ phận HR và cấp quản lý phải mất ít nhất 20 giờ/tháng cho việc này).

- Việc tính toán thủ công bằng Excel tiềm ẩn nhiều sai sót và thiếu tính khách quan định lượng.

- Việc đầu tư hệ thống tự động hóa logic KPI giúp giải phóng sức lao động, nâng cao độ chính xác 100% dựa trên dữ liệu thực tế và đảm bảo sự công bằng trong đánh giá nhân sự.

3. Tối ưu hóa chi phí và nguồn lực thông qua công nghệ AI:

- Thay vì đầu tư hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng cho các bộ giải pháp quản trị cồng kềnh, dự án tận dụng đội ngũ 15 AI Agents để tự động hóa quy trình phát triển.

- Với ngân sách chỉ 100.000.000 VNĐ, đơn vị có thể sở hữu một hệ thống chuyên nghiệp tương đương các sản phẩm thương mại như Base Wework, nhưng lại được tùy chỉnh sâu (Customized) theo đúng công thức KPI nội bộ của mình.

4. Phù hợp với lộ trình Chuyển đổi số và Văn hóa Data-driven:

- Việc đầu tư này giúp xây dựng văn hóa làm việc dựa trên dữ liệu (Data-driven logic). Mọi quyết định khen thưởng, kỷ luật đều dựa trên các chỉ số định lượng cụ thể.

- Việc nhúng hệ thống vào Microsoft Teams giúp tận dụng tối đa giá trị của tài khoản Microsoft 365 mà đơn vị đã đầu tư, tạo thói quen làm việc số hiện đại cho nhân viên mà không cần đào tạo lại từ đầu.

Kết luận: Từ những phân tích trên, việc đầu tư vào dự án TeamsWork không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp (thời gian hoàn vốn nhanh, tiết kiệm chi phí vận hành) mà còn tạo ra giá trị vô hình to lớn về mặt quản trị và văn hóa doanh nghiệp. Đây là một khoản đầu tư hiệu quả, khả thi và cần thiết ngay tại thời điểm này.

## Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác

Phần mềm Quản lý công việc và KPI nội bộ sẽ được tích hợp với các hệ thống nền tảng hiện có của tổ chức (như Hệ thống Quản lý nhân sự, Hệ thống Đăng nhập tập trung - SSO) nhằm đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu, tránh việc nhập liệu trùng lặp và mang lại trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng.

# Chương 3(done)

# CHƯƠNG III

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

# I. Phân tích Hệ thống

## Mô tả quy trình nghiệp vụ

### Quy trình nghiệp vụ Định danh và khởi tạo phiên

### Quy trình nghiệp vụ Tạo và giao việc

### Quy trình nghiệp vụ Theo dõi, thẩm định và xác nhận kết quả công việc

### Quy trình nghiệp vụ Tra cứu kép (Dữ liệu vận hành và dữ liệu KPI)

### Quy trình nghiệp vụ Chuyển giao / tái phân công công việc

## Đề xuất Quy trình tin học hóa

### Quy trình tin học hóa tổng quan hệ thống

### Quy trình tin học hóa tạo và giao việc

### Quy trình tin học hóa duyệt / từ chối kết quả công việc

### Quy trình tin học hóa tra cứu thông tin công việc

### Quy trình tin học hóa chuyển giao / tái phân công công việc

### Quy trình tin học hóa AI hỗ trợ kiểm tra tiến độ, cảnh báo deadline và rà soát KPI

# II. Xác định khối lượng công việc

## 1. Khảo sát hiện trạng, khảo sát lấy ý kiến người dùng

Khảo sát thông tin từ Công ty phụ lục II đính kèm.

## 2. Xây dựng phần mềm nội bộ

Xây dựng, nâng cấp chức năng của phần mềm như Bảng .... Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm.

## 3. Kiểm thử từng chức năng phần mềm nội bộ, chạy thử

Các yêu cầu chức năng xây dựng mới, nâng cấp trong dự án được kiểm thử từng chức năng sau khi đã phát triển, đảm bảo đầy đủ, chuẩn xác các chức năng

## 4. Kiểm thử an toàn an ninh thông tin phần mềm nội bộ

- Rà quét, phát hiện, bóc gỡ các phần mềm độc hại nguy hiểm cho máy chủ:

+ Kịch bản rà quét ứng dụng;

+ Phân tích, đánh giá các nguy cơ mất ATTT;

+ Báo cáo đánh giá và gợi ý khắc phục;

- Nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, sao lưu dữ liệu và hướng dẫn xử lý phần

mềm độc hại (mã độc) nguy hiểm;

- Kiểm tra, phân tích, đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng, máy chủ, máy

trạm và thiết bị mạng:

+ Thu thập thông tin lỗ hỏng hạ tầng, máy chủ, thiết bị mạng;

+ Kịch bản đánh giá lổ hỏng an toàn thông tin;

+ Kịch bản khai thác lỗ hỏng hệ thống;

- Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.

## 5. Cài đặt ứng dụng

Thực hiện cài đặt phần mềm lên môi trường hệ thống nội bộ theo kế hoạch triển khai.

## 6. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

- Hướng dẫn sử dụng, lấy ý kiến người dùng để hoàn thiện

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thực tế.

(Dành cho người sử dụng và Dành cho người quản trị)

# III. Phân tích các yêu cầu của phần mềm

## 1. Yêu cầu chức năng của phần mềm

Căn cứ vào mục tiêu dự án, Product Backlog, nhóm chức năng cốt lõi của hệ thống và đặc thù triển khai trên nền tảng Microsoft Teams, hệ thống TeamsWork được xác định là một hệ thống quản trị công việc và đánh giá KPI nội bộ theo hướng số hóa tập trung. Các yêu cầu chức năng dưới đây là cơ sở để xây dựng Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và các quy trình xử lý nghiệp vụ ở các chương tiếp theo.

### 1.1. Quản trị định danh, phân quyền và tích hợp nền tảng

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng đăng nhập và định danh người dùng qua Microsoft Teams / SSO | Hệ thống / Bảo mật | Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản nội bộ, hạn chế đăng nhập lặp lại. |
| 2 | Chức năng phân quyền truy cập theo vai trò | Quản trị | Phân quyền giữa Quản trị viên, Quản lý, Nhân viên, PM/PMO và Ban giám đốc. |
| 3 | Chức năng đồng bộ thông tin người dùng với Microsoft 365 | Tích hợp nền tảng | Hỗ trợ kế thừa thông tin tài khoản nội bộ, tăng tính thống nhất dữ liệu. |

### 1.2. Quản lý cơ cấu tổ chức và dữ liệu nền

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Chức năng quản lý danh mục phòng ban / dự án / đơn vị | Dữ liệu nền | Thiết lập cơ cấu tổ chức phục vụ phân công công việc và thống kê hiệu suất. |
| 5 | Chức năng quản lý dữ liệu nghiệp vụ | Quản trị dữ liệu | Quản lý các danh mục và dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống. |

### 1.3. Quản lý nhiệm vụ và điều phối công việc

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Chức năng tạo công việc và giao việc | Nghiệp vụ cốt lõi | Quản lý tạo task, nhập mô tả, deadline, độ ưu tiên, độ khó và chỉ định người phụ trách. |
| 7 | Chức năng cập nhật trạng thái công việc | Nghiệp vụ cốt lõi | Nhân viên cập nhật trạng thái theo vòng đời công việc: To-do, Doing, Done. |
| 8 | Chức năng điều phối công việc theo mô hình Kanban | Điều hành công việc | Hỗ trợ hiển thị trực quan công việc, kéo thả và theo dõi tiến độ thời gian thực. |
| 9 | Chức năng chuyển giao / tái phân công công việc | Điều phối nguồn lực | Cho phép thay đổi người phụ trách trong các trường hợp điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi nhân sự. |
| 10 | Chức năng phối hợp và phân phối công việc liên đơn vị | Liên phòng ban | Hỗ trợ các task có sự tham gia của nhiều bộ phận hoặc nhiều nhóm chức năng. |

### 1.4. Quản lý KPI và đánh giá hiệu suất

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Chức năng thiết lập tiêu chí đánh giá KPI | Quản trị nghiệp vụ | Cho phép Quản lý định nghĩa quy tắc, trọng số và cách tính điểm KPI. |
| 12 | Chức năng tính toán điểm KPI tự động | Xử lý nghiệp vụ | Hệ thống tự động tổng hợp task đúng hạn, trễ hạn, quá hạn chưa hoàn thành để tính KPI. |
| 13 | Chức năng rà soát, xác nhận và điều chỉnh ngoại lệ KPI | Kiểm soát nghiệp vụ | Thực hiện theo cơ chế human-in-the-loop, bảo đảm tính linh hoạt và công bằng trong đánh giá. |

### 1.5. Nhắc việc, cảnh báo và hỗ trợ vận hành thông minh

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Chức năng nhắc việc tự động qua Bot / thông báo Teams | Tự động hóa | Cảnh báo người phụ trách khi công việc sắp đến hạn hoặc có nguy cơ trễ tiến độ. |
| 15 | Chức năng hỗ trợ theo dõi tiến độ và phát hiện bất thường dữ liệu | Hỗ trợ thông minh | Hệ thống hỗ trợ rà soát tiến độ, phát hiện task tồn đọng hoặc dữ liệu KPI bất thường. |

### 1.6. Dashboard, báo cáo và khai thác dữ liệu quản trị

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Chức năng hiển thị Dashboard hiệu suất tổng hợp | Giám sát / Điều hành | Hiển thị tình hình công việc, KPI cá nhân, phòng ban, dự án dưới dạng trực quan. |
| 17 | Chức năng thống kê, tổng hợp và kết xuất báo cáo | Báo cáo | Cho phép kết xuất dữ liệu ra các định dạng thông dụng như Excel, PDF. |
| 18 | Chức năng tra cứu kép dữ liệu vận hành và dữ liệu KPI | Tra cứu / Phân tích | Hỗ trợ người dùng quản lý tra cứu đồng thời thông tin task và thông tin hiệu suất. |

### 1.7. Nhật ký hệ thống, tài liệu và chất lượng phần mềm

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Chức năng ghi nhận log API và audit trail | Giám sát hệ thống | Ghi nhận lịch sử truy cập, thao tác và các sự kiện quan trọng phục vụ kiểm tra, đối soát. |
| 20 | Chức năng tra cứu nhật ký và lịch sử hoạt động | Kiểm soát / Theo dõi | Hỗ trợ quản trị viên, PM/PMO, QA kiểm tra lịch sử vận hành hệ thống. |
| 21 | Chức năng quản lý hồ sơ tài liệu phần mềm / tài liệu dự án | Quản lý tài liệu | Phục vụ lưu trữ hồ sơ PM, tài liệu kỹ thuật, tài liệu bàn giao liên quan đến dự án. |
| 22 | Chức năng hỗ trợ kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống | Chất lượng phần mềm | Phục vụ đánh giá chức năng, kiểm tra độ đúng đắn nghiệp vụ và hỗ trợ nghiệm thu. |

## 2. Yêu cầu kiềm thử phần mềm

| STT | Yêu cầu kiểm thử | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Kiểm thử chức năng đăng nhập và xác thực người dùng | Bảo mật / Hệ thống | Bảo đảm người dùng đăng nhập thành công qua cơ chế tích hợp Microsoft Teams / SSO và hệ thống xử lý đúng các trường hợp xác thực thất bại. |
| 22 | Kiểm thử chức năng phân quyền truy cập theo vai trò | Bảo mật / Quản trị | Kiểm tra người dùng chỉ được truy cập các chức năng đúng với vai trò như Quản trị viên, Quản lý, Nhân viên, PM/PMO, Ban giám đốc. |
| 33 | Kiểm thử chức năng quản lý danh mục tổ chức và dữ liệu nền | Dữ liệu / Chức năng | Bảo đảm việc tạo, sửa, cập nhật phòng ban, dự án và dữ liệu nền được thực hiện chính xác, không sai lệch dữ liệu. |
| 44 | Kiểm thử chức năng quản lý dữ liệu mẫu (Sample Data / Mock Data) | Hỗ trợ triển khai | Kiểm tra khả năng nạp, cập nhật và sử dụng dữ liệu mẫu phục vụ kiểm thử, demo và đánh giá luồng KPI. |
| 55 | Kiểm thử chức năng tạo công việc và giao việc | Nghiệp vụ cốt lõi | Kiểm tra đầy đủ luồng tạo task, nhập thông tin, gán người phụ trách, deadline, độ ưu tiên, độ khó và lưu dữ liệu thành công. |
| 66 | Kiểm thử chức năng cập nhật trạng thái công việc | Nghiệp vụ cốt lõi | Bảo đảm task được cập nhật đúng vòng đời To-do, Doing, Done và hệ thống ghi nhận chính xác lịch sử thay đổi. |
| 77 | Kiểm thử chức năng điều phối công việc theo Kanban | Giao diện / Nghiệp vụ | Kiểm tra khả năng hiển thị, kéo thả và đồng bộ trạng thái task trên bảng Kanban theo thời gian thực. |
| 88 | Kiểm thử chức năng chuyển giao / tái phân công công việc | Điều phối nguồn lực | Bảo đảm hệ thống cập nhật đúng người phụ trách mới, lưu lại lịch sử điều chuyển và gửi thông báo tới các bên liên quan. |
| 99 | Kiểm thử chức năng phối hợp công việc liên đơn vị | Tích hợp nghiệp vụ | Kiểm tra việc phân phối task giữa nhiều bộ phận, bảo đảm dữ liệu hiển thị và theo dõi đúng theo từng đơn vị tham gia. |
| 111 | Kiểm thử chức năng thiết lập tiêu chí đánh giá KPI | Quản trị nghiệp vụ | Kiểm tra việc cấu hình công thức, trọng số và các quy tắc đánh giá KPI cho từng đối tượng hoặc nhóm công việc. |
| 112 | Kiểm thử chức năng tính toán điểm KPI tự động | Xử lý nghiệp vụ | Bảo đảm hệ thống tính đúng điểm KPI dựa trên task hoàn thành đúng hạn, trễ hạn và quá hạn chưa hoàn thành. |
| 113 | Kiểm thử chức năng rà soát và xử lý ngoại lệ KPI | Kiểm soát nghiệp vụ | Bảo đảm Quản lý có thể kiểm tra, phê duyệt hoặc điều chỉnh các trường hợp bất thường trước khi chốt KPI cuối cùng. |
| 114 | Kiểm thử chức năng Bot nhắc việc và cảnh báo deadline | Tự động hóa | Kiểm tra hệ thống phát hiện đúng task sắp đến hạn, quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ và gửi cảnh báo đúng đối tượng. |
| 15 | Kiểm thử chức năng tra cứu dữ liệu công việc và KPI | Tra cứu / Phân tích | Bảo đảm người dùng có thể tìm kiếm, lọc và xem đồng thời dữ liệu vận hành công việc và dữ liệu KPI liên quan. |
| 116 | Kiểm thử chức năng dashboard hiệu suất tổng hợp | Báo cáo / Giám sát | Kiểm tra độ chính xác của số liệu hiển thị trên dashboard theo cá nhân, phòng ban, dự án và toàn hệ thống. |
| 17 | Kiểm thử chức năng thống kê và kết xuất báo cáo | Báo cáo | Bảo đảm dữ liệu báo cáo được tổng hợp đúng và có thể xuất ra các định dạng như Excel, PDF. |
| 118 | Kiểm thử chức năng ghi log API và audit trail | Giám sát hệ thống | Kiểm tra hệ thống có ghi nhận đầy đủ lịch sử truy cập, thao tác quan trọng và sự kiện phát sinh trong quá trình vận hành. |
| 119 | Kiểm thử chức năng tra cứu nhật ký và lịch sử hoạt động | Kiểm soát / Theo dõi | Bảo đảm quản trị viên, PM/PMO hoặc QA có thể tra cứu lịch sử vận hành để phục vụ kiểm tra và đối soát. |
| 120 | Kiểm thử chức năng quản lý tài liệu phần mềm và hồ sơ dự án | Quản lý tài liệu | Kiểm tra khả năng lưu trữ, cập nhật, truy xuất các tài liệu kỹ thuật, tài liệu PM và hồ sơ bàn giao của dự án. |
| 221 | Kiểm thử tích hợp toàn bộ luồng nghiệp vụ chính | Tích hợp hệ thống | Kiểm tra luồng xuyên suốt từ đăng nhập, tạo task, cập nhật tiến độ, duyệt kết quả, tính KPI, nhắc việc, dashboard và báo cáo. |
| 222 | Kiểm thử dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra | Chất lượng dữ liệu | Mỗi chức năng cần có dữ liệu hợp lệ, dữ liệu lỗi và dữ liệu biên để đánh giá độ chính xác của xử lý và tính đúng đắn của đầu ra. |
| 23 | Kiểm thử độ ổn định trước nghiệm thu | Chất lượng phần mềm | Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng trước giai đoạn demo, nghiệm thu và bàn giao. |

## 3. Yêu cầu phi chức năng

| STT | Yêu cầu phi chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Hệ thống phải bảo đảm xác thực người dùng an toàn thông qua cơ chế SSO hoặc tài khoản nội bộ tích hợp Microsoft Teams | Bảo mật / Xác thực | Giảm rủi ro truy cập trái phép và tăng tính thuận tiện khi sử dụng trong môi trường doanh nghiệp. |
| 22 | Hệ thống phải kiểm soát truy cập theo vai trò người dùng | Bảo mật / Phân quyền | Mỗi vai trò chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp với thẩm quyền đã được cấp. |
| 33 | Dữ liệu quan trọng phải được bảo vệ khi lưu trữ và khi truyền tải | Bảo mật dữ liệu | Áp dụng các cơ chế mã hóa, truyền dữ liệu an toàn và hạn chế lộ lọt thông tin nội bộ. |
| 44 | Hệ thống phải ghi nhận nhật ký truy cập, thao tác và các sự kiện quan trọng | Giám sát / Audit | Phục vụ kiểm tra, đối soát, truy vết sự cố và đánh giá tính minh bạch trong vận hành. |
| 55 | Cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ sao lưu định kỳ và khôi phục khi có sự cố | CSDL / An toàn dữ liệu | Bảo đảm hạn chế mất mát dữ liệu công việc, KPI và nhật ký hệ thống. |
| 66 | Dữ liệu phải bảo đảm tính toàn vẹn và nhất quán giữa các phân hệ | Chất lượng dữ liệu | Dữ liệu task, trạng thái, KPI, dashboard và báo cáo phải đồng bộ với nhau. |
| 77 | Giao diện hệ thống phải thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với môi trường Microsoft Teams | Giao diện người dùng | Bảo đảm người dùng thao tác nhanh, giảm thời gian làm quen và hạn chế sai sót. |
| 88 | Giao diện phải hỗ trợ hiển thị rõ ràng bảng Kanban, dashboard và các biểu mẫu nhập liệu | Giao diện / Khả dụng | Ưu tiên khả năng quan sát tiến độ, hiệu suất và thao tác điều phối công việc. |
| 99 | Hệ thống phải hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và hiển thị đúng bộ mã ký tự Unicode | Tương thích hiển thị | Bảo đảm nội dung, báo cáo và dữ liệu nhập liệu không bị lỗi font hoặc sai ký tự. |
| 111 | Thời gian phản hồi cho các thao tác thông thường phải ở mức chấp nhận được | Hiệu năng | Các thao tác như mở danh sách task, cập nhật trạng thái, tra cứu dữ liệu cần phản hồi nhanh và ổn định. |
| 112 | Thời gian tải dashboard và dữ liệu tổng hợp phải đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế | Hiệu năng / Báo cáo | Không gây chậm trễ đáng kể khi người quản lý hoặc ban giám đốc theo dõi hiệu suất. |
| 113 | Hệ thống phải bảo đảm xử lý chính xác công thức tính KPI | Độ chính xác nghiệp vụ | Không được sai lệch trong việc cộng, trừ điểm theo trạng thái công việc và deadline. |
| 114 | Hệ thống phải hỗ trợ gửi cảnh báo, nhắc việc đúng thời điểm | Tự động hóa / Tin cậy | Bot hoặc cơ chế nhắc việc phải hoạt động đúng mốc thời gian đã cấu hình. |
| 15 | Hệ thống phải có khả năng mở rộng thêm chức năng và vai trò người dùng trong các giai đoạn sau | Mở rộng hệ thống | Phù hợp với định hướng phát triển từ MVP đến các phiên bản nâng cao. |
| 116 | Hệ thống phải dễ bảo trì, dễ cập nhật cấu hình và thuận tiện cho việc sửa lỗi | Bảo trì / Vận hành | Hỗ trợ quá trình nâng cấp, điều chỉnh công thức KPI hoặc thay đổi quy trình nội bộ. |
| 17 | Hệ thống phải tương thích với các trình duyệt web phổ biến và môi trường Microsoft Teams | Tương thích | Bảo đảm truy cập ổn định trên các môi trường sử dụng phổ biến trong tổ chức. |
| 118 | Hệ thống phải vận hành ổn định với số lượng người dùng đồng thời phù hợp phạm vi đề tài | Năng lực vận hành | Đáp ứng tốt nhu cầu demo, kiểm thử và khai thác trong phạm vi tổ chức nội bộ. |
| 119 | Hệ thống phải có khả năng dự phòng và phục hồi cơ bản khi xảy ra lỗi | Độ tin cậy | Bảo đảm giảm gián đoạn vận hành khi có lỗi dịch vụ, mất kết nối hoặc sự cố dữ liệu. |
| 120 | Hệ thống phải hỗ trợ kết xuất báo cáo ra các định dạng phổ biến | Khả năng khai thác dữ liệu | Hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ và phục vụ công tác quản trị nội bộ. |
| 221 | Hệ thống phải bảo đảm tính nhất quán giữa dữ liệu hiển thị trên giao diện và dữ liệu báo cáo xuất ra | Tính nhất quán | Tránh chênh lệch số liệu giữa dashboard, bảng tra cứu và file báo cáo. |
| 222 | Hệ thống phải tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm thử, nghiệm thu và đánh giá chất lượng | Chất lượng phần mềm | Cho phép kiểm tra độc lập từng phân hệ và kiểm thử tích hợp toàn bộ luồng nghiệp vụ. |
| 23 | Hệ thống phải bảo đảm tính minh bạch và khả năng truy vết trong quá trình vận hành | Kiểm soát nội bộ | Phù hợp với mục tiêu quản trị công việc và đánh giá KPI công bằng, rõ ràng. |

# IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

## 1. Giải pháp đồng bộ và quản lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng mô hình quản lý dữ liệu tập trung, trong đó dữ liệu người dùng, phòng ban, công việc, trạng thái task, cấu hình KPI, báo cáo và nhật ký hệ thống được lưu trữ thống nhất. Cách tổ chức này giúp đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ và thuận lợi cho việc tra cứu, tổng hợp và báo cáo.

## 2. Giải pháp xác thực và phân quyền

Hệ thống tích hợp SSO qua Microsoft Teams / Azure AD để người dùng truy cập thuận tiện bằng tài khoản nội bộ. Đồng thời, cơ chế phân quyền theo vai trò được áp dụng cho Quản trị viên, Quản lý, Nhân viên, PM/PMO và Ban giám đốc nhằm bảo đảm truy cập đúng chức năng và tăng tính an toàn cho hệ thống.

## 3. Giải pháp cơ sở dữ liệu

Hệ thống được đề xuất xây dựng trên cơ sở dữ liệu quan hệ, phù hợp với đặc điểm của hệ thống thông tin quản lý. Các bảng dữ liệu chính gồm người dùng, phòng ban hoặc dự án, công việc, lịch sử cập nhật trạng thái, cấu hình KPI, nhật ký KPI và log hệ thống. Giải pháp này giúp bảo đảm tính toàn vẹn, nhất quán và dễ mở rộng.

## 4. Giải pháp xử lý nghiệp vụ và tính KPI

Hệ thống hỗ trợ đầy đủ vòng đời công việc gồm tạo task, giao việc, cập nhật trạng thái, điều phối Kanban và xác nhận kết quả. Trên cơ sở dữ liệu task, hệ thống tự động tính điểm KPI theo công thức đã xác định, đồng thời cho phép Quản lý rà soát và điều chỉnh các trường hợp ngoại lệ theo cơ chế human-in-the-loop.

## 5. Giải pháp nhắc việc và hỗ trợ thông minh

Hệ thống tích hợp Bot / AI hỗ trợ để phát hiện task sắp đến hạn, gửi nhắc việc và cảnh báo các trường hợp chậm tiến độ hoặc dữ liệu KPI bất thường. Giải pháp này giúp tăng tính chủ động trong theo dõi công việc nhưng vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng cho người quản lý.

## 6. Giải pháp dashboard và báo cáo

Hệ thống cung cấp dashboard tổng hợp và chức năng kết xuất báo cáo để phục vụ quản lý điều hành. Dữ liệu được trình bày trực quan theo cá nhân, phòng ban, dự án hoặc toàn hệ thống, giúp hỗ trợ đánh giá hiệu suất và ra quyết định nhanh chóng.

## 7. Giải pháp kiểm thử và vận hành

Hệ thống cần được kiểm thử ở các mức chức năng, tích hợp và nghiệp vụ, đặc biệt với các luồng chính như đăng nhập, tạo task, cập nhật tiến độ, tính KPI, nhắc việc và báo cáo. Đồng thời, hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu, ghi log và hỗ trợ bảo trì để bảo đảm vận hành ổn định trong phạm vi đề tài.

# Chương 4

# CHƯƠNG IV

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## I. Mô hình tổng thể hệ thống

### 1. Mô hình logic

| Lớp / Thành phần | Chức năng chính | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Lớp người dùng | Truy cập và thao tác hệ thống | Gồm các nhóm người dùng: Quản trị viên, Quản lý, Nhân viên, Ban giám đốc |
| Lớp giao diện | Hiển thị và tương tác | Cung cấp các màn hình như đăng nhập, Kanban, Dashboard, KPI, báo cáo, hồ sơ PM |
| Lớp xử lý ứng dụng | Điều phối yêu cầu | Tiếp nhận dữ liệu từ giao diện, kiểm tra hợp lệ, gọi các dịch vụ nghiệp vụ |
| Lớp nghiệp vụ | Xử lý logic cốt lõi | Quản lý người dùng, phòng ban, dự án, công việc, KPI, dashboard, báo cáo |
| Lớp dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu | Lưu các bảng dữ liệu như Users, Departments, Projects, Tasks, KPI Logs, Reports |
| Lớp tích hợp | Kết nối hệ ngoài | Tích hợp Microsoft Teams, SSO, bot nhắc việc, xuất file PDF/Excel |

### 2. Mô hình kiến trúc vật lý

| Thành phần vật lý | Vai trò | Mô tả triển khai |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị người dùng | Truy cập hệ thống | Máy tính, laptop hoặc thiết bị di động |
| Ứng dụng Microsoft Teams | Môi trường tích hợp | Người dùng sử dụng TeamsWork dưới dạng Tab trong Microsoft Teams |
| Trình duyệt Web | Kênh truy cập bổ sung | Dùng khi chạy độc lập hoặc kiểm thử ngoài Teams |
| Frontend Server | Hiển thị giao diện | Chịu trách nhiệm render giao diện Kanban, Dashboard, biểu mẫu |
| Backend/API Server | Xử lý nghiệp vụ | Quản lý xác thực, phân quyền, task, KPI, báo cáo |
| Database Server | Lưu trữ dữ liệu | Chứa dữ liệu người dùng, công việc, phòng ban, KPI, hồ sơ PM |
| Notification/Bot Service | Gửi nhắc việc | Gửi thông báo deadline, cập nhật task, nhắc KPI |
| File Storage | Lưu tài liệu | Lưu báo cáo xuất ra, tài liệu PM, file đính kèm |

### 3. Luồng hoạt động tổng quát

## II. Thiết kế chi tiết

### 1. Danh sách các tác nhân

TeamsWork xác định 5 tác nhân người dùng và 4 tác nhân hệ thống, phản ánh đầy đủ đặc thù vận hành trong môi trường Microsoft Teams của tổ chức:

| STT | Tác nhân | Loại | Mô tả & Phạm vi tương tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên (Employee) | Primary Actor | Xem công việc được giao, cập nhật trạng thái (To-do → Doing → Done), tra cứu điểm KPI cá nhân, nhận thông báo từ Bot |
| 2 | Quản lý / Trưởng nhóm (Manager) | Primary Actor | Tạo & giao việc, điều phối Kanban nhóm, thiết lập KPI, phê duyệt ngoại lệ KPI, xem báo cáo phòng ban |
| 3 | PM / PMO | Primary Actor | Quản lý công việc liên phòng ban, theo dõi tiến độ dự án, tra cứu lịch sử hoạt động, quản lý hồ sơ tài liệu dự án |
| 4 | Ban Giám đốc (Director) | Primary Actor | Xem Dashboard tổng quan toàn tổ chức, phân tích KPI theo phòng ban/dự án, phê duyệt mục tiêu chiến lược |
| 5 | Quản trị viên (Admin) | Primary Actor | Quản lý tài khoản, phân quyền RBAC, cấu hình hệ thống, quản lý danh mục phòng ban/dự án, tra cứu audit log |
| 6 | Microsoft Teams Bot | Secondary Actor (Hệ thống) | Gửi nhắc việc tự động khi task sắp đến hạn (≤24h) hoặc trễ tiến độ; nhận lệnh nhanh từ người dùng qua chat |
| 7 | KPI Engine (Scheduler) | Secondary Actor (Hệ thống) | Azure Function chạy định kỳ: tổng hợp task đúng hạn/trễ hạn/quá hạn, tính điểm KPI theo công thức cấu hình sẵn |
| 8 | Microsoft Graph API | Secondary Actor (Hệ thống) | Đồng bộ thông tin người dùng từ Azure AD / Microsoft 365; cung cấp danh sách nhân viên, cơ cấu tổ chức |
| 9 | Report Service | Secondary Actor (Hệ thống) | Tổng hợp dữ liệu, xuất báo cáo định kỳ theo lịch hoặc theo yêu cầu ra định dạng Excel/PDF |

Các tác nhân hệ thống (Teams Bot, KPI Engine, Microsoft Graph API, Report Service) hoạt động tự động theo sự kiện hoặc lịch định kỳ, không cần can thiệp thủ công.

### 2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

#### 2.1. Xây dựng phần mềm

##### 2.1.1 Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

| UC | FR | Yêu cầu chức năng | Use Case | Tác nhân chính | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | 1 | Đăng nhập và định danh qua Microsoft Teams / SSO | Đăng nhập SSO | Tất cả | Định danh |
| UC-02 | 2 | Phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) | Quản lý phân quyền | Admin | Định danh |
| UC-03 | 3 | Đồng bộ thông tin người dùng với Microsoft 365 | Đồng bộ M365 | Graph API (Auto) | Tích hợp |
| UC-04 | 4 | Quản lý danh mục phòng ban / dự án / đơn vị | Quản lý danh mục | Admin | Dữ liệu nền |
| UC-05 | 5 | Quản lý dữ liệu nghiệp vụ (danh mục vận hành) | Quản lý dữ liệu nghiệp vụ | Admin, Manager | Dữ liệu nền |
| UC-06 | 7 | Tạo công việc và giao việc cho nhân viên | Tạo & giao công việc | Manager, PM | Công việc |
| UC-07 | 8 | Cập nhật trạng thái công việc | Cập nhật trạng thái task | Employee | Công việc |
| UC-08 | 9 | Điều phối công việc theo mô hình Kanban | Quản lý Kanban board | Manager, PM | Công việc |
| UC-09 | 10 | Chuyển giao / tái phân công công việc | Chuyển giao công việc | Manager | Công việc |
| UC-10 | 11 | Phối hợp và phân phối công việc liên đơn vị | Công việc liên phòng ban | PM, Manager | Công việc |
| UC-11 | 12 | Thiết lập tiêu chí đánh giá KPI | Thiết lập KPI | Manager, Director | KPI |
| UC-12 | 13 | Tính toán điểm KPI tự động | Tính KPI tự động | KPI Engine (Auto) | KPI |
| UC-13 | 14 | Rà soát, xác nhận và điều chỉnh ngoại lệ KPI | Phê duyệt ngoại lệ KPI | Manager | KPI |
| UC-14 | 15 | Nhắc việc tự động qua Bot / thông báo Teams | Thông báo & nhắc nhở | Teams Bot (Auto) | Tự động hóa |
| UC-15 | 16 | Theo dõi tiến độ và phát hiện bất thường dữ liệu | Giám sát bất thường | Manager, PM | Tự động hóa |
| UC-16 | 17 | Hiển thị Dashboard hiệu suất tổng hợp | Dashboard hiệu suất | Tất cả | Báo cáo |
| UC-17 | 18 | Thống kê, tổng hợp và kết xuất báo cáo | Xuất báo cáo Excel/PDF | Manager, Director | Báo cáo |
| UC-18 | 19 | Tìm kiếm & lọc tích hợp dữ liệu công việc và KPI | Tìm kiếm & lọc tích hợp | Tất cả | Tra cứu |
| UC-19 | 20 | Ghi nhận log API và audit trail | Ghi nhận Audit Log | Log Service (Auto) | Nhật ký |
| UC-20 | 21 | Tra cứu nhật ký và lịch sử hoạt động | Tra cứu lịch sử | Admin, PM, QA | Nhật ký |
| UC-21 | 22 | Quản lý hồ sơ tài liệu phần mềm / dự án | Quản lý tài liệu dự án | PM, Admin | Tài liệu |
| UC-22 | 23 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống | Hỗ trợ QA & kiểm thử | QA / Admin | Chất lượng |

##### 2.1.2 Sơ đồ Use Case tổng quát

#### 2.2. Kiểm thử phần mềm

| STT | Nhóm kiểm thử | Loại | Công cụ | Phạm vi / UC liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Test – Đơn vị | White-box | Jest (TS) / Pytest | Business Logic: KPI Engine, Task Service, Rule Engine |
| 2 | Integration Test – Tích hợp | Grey-box | Supertest / Postman | REST API endpoints: UC-01 → UC-22 |
| 3 | Teams Integration Test | Black-box | Teams Toolkit Test | Bot commands, Adaptive Cards, Tab App rendering |
| 4 | System Test – Hệ thống | Black-box | Playwright (E2E) | Luồng đầu-cuối: Tạo task → Cập nhật → Tính KPI → Dashboard |
| 5 | Performance Test – Hiệu năng | Black-box | Apache JMeter | Load test API dưới 100/500/1000 user đồng thời |
| 6 | Security Test – Bảo mật | Penetration | OWASP ZAP / SonarQube | Auth (UC-01, UC-02), RBAC bypass, SQL Injection, XSS |
| 7 | UAT – Kiểm thử chấp nhận | User-driven | Manual / TestFlight | Các kịch bản nghiệp vụ thực tế với người dùng đại diện |

### 3. Mô tả chi tiết các use case (trường hợp sử dụng)

| Mã UC | Tên Use Case | Tác nhân | FR Map | Ưu tiên | Nhóm chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Đăng nhập SSO (Azure AD) | Tất cả | FR-1 | Cao | Định danh |
| UC-02 | Quản lý phân quyền RBAC | Admin | FR-2 | Cao | Định danh |
| UC-03 | Đồng bộ Microsoft 365 | Graph API | FR-3 | Cao | Tích hợp |
| UC-04 | Quản lý danh mục tổ chức | Admin | FR-4 | Cao | Dữ liệu nền |
| UC-05 | Quản lý dữ liệu nghiệp vụ | Admin, Mgr | FR-5 | Trung | Dữ liệu nền |
| UC-06 | Tạo & giao công việc | Manager, PM | FR-7 | Cao | Công việc |
| UC-07 | Cập nhật trạng thái task | Employee | FR-8 | Cao | Công việc |
| UC-08 | Quản lý Kanban board | Manager, PM | FR-9 | Cao | Công việc |
| UC-09 | Chuyển giao công việc | Manager | FR-10 | Trung | Công việc |
| UC-10 | Công việc liên phòng ban | PM, Manager | FR-11 | Trung | Công việc |
| UC-11 | Thiết lập KPI | Manager, Dir | FR-12 | Cao | KPI |
| UC-12 | Tính KPI tự động | KPI Engine | FR-13 | Cao | KPI |
| UC-13 | Phê duyệt ngoại lệ KPI | Manager | FR-14 | Cao | KPI |
| UC-14 | Thông báo & nhắc nhở Bot | Teams Bot | FR-15 | Cao | Tự động hóa |
| UC-15 | Giám sát bất thường | Manager, PM | FR-16 | Trung | Tự động hóa |
| UC-16 | Dashboard hiệu suất | Tất cả | FR-17 | Cao | Báo cáo |
| UC-17 | Xuất báo cáo Excel/PDF | Manager, Dir | FR-18 | Trung | Báo cáo |
| UC-18 | Tìm kiếm & lọc tích hợp | Tất cả | FR-19 | Trung | Tra cứu |
| UC-19 | Ghi nhận Audit Log | Log Service | FR-20 | Cao | Nhật ký |
| UC-20 | Tra cứu lịch sử hệ thống | Admin, PM | FR-21 | Trung | Nhật ký |
| UC-21 | Quản lý tài liệu dự án | PM, Admin | FR-22 | Thấp | Tài liệu |
| UC-22 | Hỗ trợ QA & kiểm thử | Admin, QA | FR-23 | Trung | Chất lượng |

### 4. Mô tả chi tiết từng use case

Dưới đây là đặc tả chi tiết 4 use case cốt lõi đại diện cho các nhóm chức năng quan trọng nhất của hệ thống:

UC-06: Tạo & Giao Công Việc  (FR-7)

| Mã Use Case | UC-06 |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Tạo & Giao Công Việc |
| FR liên quan | FR-7: Tạo công việc và giao việc |
| Tác nhân chính | Manager, PM/PMO |
| Mô tả ngắn | Cho phép Manager/PM tạo task mới với đầy đủ thông tin nghiệp vụ và giao cho một hoặc nhiều nhân viên, đồng thời kích hoạt thông báo tự động qua Teams Bot. |
| Tiền điều kiện | 1. Người dùng đã đăng nhập qua SSO (UC-01) với quyền Manager hoặc PM. 2. Danh mục phòng ban và nhân viên đã được đồng bộ từ Microsoft 365 (UC-03). |
| Luồng chính | 1. Manager mở form 'Tạo công việc mới' trong Teams Tab App. 2. Hệ thống load danh sách nhân viên thuộc phòng ban từ cache M365. 3. Manager nhập: tiêu đề, mô tả, deadline, độ ưu tiên (Low/Medium/High/Critical), độ khó, tag phân loại. 4. Manager chọn người phụ trách (1 hoặc nhiều). 5. Manager xác nhận tạo → Hệ thống lưu task với trạng thái 'To-do'. 6. Task Service phát sự kiện lên Message Queue. 7. Notification Service nhận sự kiện → Teams Bot gửi Adaptive Card thông báo cho người được giao. 8. Audit Log ghi nhận thao tác tạo task (UC-19). |
| Luồng thay thế | 4a. Giao việc liên phòng ban → Kích hoạt UC-10; cần xác nhận từ Manager phòng ban liên quan. 3a. Deadline trong quá khứ → Hệ thống hiển thị cảnh báo màu đỏ, không chặn nhưng yêu cầu xác nhận. 5a. Lưu nháp → Task ở trạng thái 'Draft', chưa gửi thông báo. |
| Hậu điều kiện | Task được lưu, hiển thị trên Kanban board (UC-08), nhân viên nhận thông báo qua Teams Bot. |
| Ngoại lệ | Mất kết nối DB → Dữ liệu được đệm tạm, hiển thị thông báo lỗi, không mất nội dung đã nhập. |
| Độ ưu tiên | Cao |

UC-11: Thiết Lập KPI  (FR-12)

| Mã Use Case | UC-11 |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Thiết Lập KPI |
| FR liên quan | FR-12: Thiết lập tiêu chí đánh giá KPI |
| Tác nhân chính | Manager, Director |
| Mô tả ngắn | Cho phép Manager/Director định nghĩa bộ tiêu chí KPI cho nhân viên/phòng ban theo chu kỳ đánh giá, bao gồm công thức tính điểm từ task (đúng hạn, trễ hạn, quá hạn). |
| Tiền điều kiện | 1. Người dùng đăng nhập với quyền Manager hoặc Director. 2. Chu kỳ đánh giá đã được Admin cấu hình (tháng/quý/năm). |
| Luồng chính | 1. Manager vào mục 'Thiết lập KPI' → Chọn chu kỳ và phạm vi (nhân viên/phòng ban). 2. Hệ thống hiển thị form tạo bộ KPI. 3. Manager nhập các chỉ tiêu: tên KPI, đơn vị đo, giá trị mục tiêu, trọng số (%). 4. Manager cấu hình quy tắc tính điểm: điểm task đúng hạn, hệ số phạt trễ hạn, hệ số trừ quá hạn. 5. Kiểm tra tổng trọng số = 100% → Xác nhận lưu. 6. Hệ thống kích hoạt KPI Engine (UC-12) theo dõi từ chu kỳ hiện tại. |
| Luồng thay thế | 3a. Clone bộ KPI từ chu kỳ trước → Tự điền, Manager chỉ chỉnh sửa chênh lệch. 5a. Tổng trọng số ≠ 100% → Hệ thống cảnh báo, highlight phần chênh lệch, không cho lưu. |
| Hậu điều kiện | Bộ KPI được lưu và gắn với chu kỳ; KPI Engine bắt đầu thu thập dữ liệu task liên quan. |
| Ngoại lệ | Chu kỳ đã có kết quả KPI được xác nhận → Không cho phép chỉnh sửa, chỉ cho phép xem. |
| Độ ưu tiên | Cao |

UC-12: Tính Toán KPI Tự Động  (FR-13)

| Mã Use Case | UC-12 |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Tính Toán KPI Tự Động |
| FR liên quan | FR-13: Tính toán điểm KPI tự động |
| Tác nhân chính | KPI Engine – Azure Functions Timer Trigger |
| Mô tả ngắn | KPI Engine tự động tổng hợp dữ liệu task (đúng hạn / trễ hạn / quá hạn chưa hoàn thành) và tính điểm KPI theo công thức đã cấu hình trong UC-11, chạy định kỳ hoặc khi có trigger. |
| Tiền điều kiện | 1. Bộ KPI đã được thiết lập (UC-11). 2. Nhân viên đã cập nhật trạng thái task (UC-07) trong kỳ. |
| Luồng chính | 1. Azure Function Timer kích hoạt theo lịch (cuối ngày / cuối kỳ). 2. KPI Engine truy vấn danh sách nhân viên và bộ KPI hiện hành. 3. Với mỗi nhân viên: đếm task đúng hạn (Done trước deadline), task trễ hạn (Done sau deadline), task quá hạn chưa xong. 4. Tính điểm KPI tổng = Σ(số lượng × trọng số × hệ số) theo công thức cấu hình. 5. Lưu kết quả vào bảng kpi_results, ghi timestamp tính toán. 6. Cập nhật Dashboard (UC-16); nếu điểm bất thường → gửi cảnh báo cho Manager (UC-15). |
| Luồng thay thế | 3a. Nhân viên không có task nào trong kỳ → Ghi nhận 'Chưa có dữ liệu', không tính điểm 0 tự động. 4a. Lỗi công thức → Ghi log lỗi chi tiết, báo Admin, tiếp tục xử lý nhân viên khác. |
| Hậu điều kiện | Điểm KPI cập nhật trên Dashboard; Manager có thể xem và phê duyệt ngoại lệ (UC-13). |
| Ngoại lệ | Timeout DB → Function retry tối đa 3 lần; nếu vẫn thất bại → đưa vào Dead Letter Queue, Admin nhận cảnh báo. |
| Độ ưu tiên | Cao |

UC-13: Phê Duyệt Ngoại Lệ KPI – Human-in-the-Loop  (FR-14)

| Mã Use Case | UC-13 |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Phê Duyệt Ngoại Lệ KPI (Human-in-the-Loop) |
| FR liên quan | FR-14: Rà soát, xác nhận và điều chỉnh ngoại lệ KPI |
| Tác nhân chính | Manager |
| Mô tả ngắn | Cơ chế human-in-the-loop cho phép Manager xem xét, ghi chú lý do và điều chỉnh điểm KPI tự động trong các trường hợp ngoại lệ hợp lý (sự kiện bất khả kháng, thay đổi phạm vi task...). |
| Tiền điều kiện | 1. KPI Engine đã chạy và có kết quả (UC-12). 2. Chu kỳ đánh giá đang ở giai đoạn 'Mở phê duyệt'. |
| Luồng chính | 1. Manager vào mục 'Rà soát KPI' → Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên và điểm KPI tự động. 2. Manager lọc các trường hợp cần xem xét (điểm thấp bất thường, task trễ có lý do khách quan). 3. Manager chọn nhân viên cụ thể → Xem chi tiết breakdown điểm theo từng chỉ tiêu. 4. Manager nhập ghi chú lý do ngoại lệ và điểm điều chỉnh đề xuất. 5. Hệ thống lưu ngoại lệ, ghi audit trail (UC-19), thông báo cho nhân viên liên quan. 6. Điểm KPI cuối cùng = Điểm tự động ± Điều chỉnh ngoại lệ. |
| Luồng thay thế | 4a. Manager xác nhận giữ nguyên điểm → Ghi nhận 'Đã xác nhận', không thay đổi điểm. 2a. Director muốn phê duyệt cấp cao hơn → Gửi yêu cầu escalate lên Director. |
| Hậu điều kiện | Điểm KPI cuối cùng được chốt, có đầy đủ audit trail cho mọi điều chỉnh. |
| Ngoại lệ | Chu kỳ đã đóng phê duyệt → Chỉ Director mới có quyền mở lại, có ghi log. |
| Độ ưu tiên | Cao |

## III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

### 1. Mô hình cơ sở dữ liệu

#### 1.1. Định nghĩa các bảng

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL với 15 bảng dữ liệu chính, được tổ chức theo các nhóm chức năng: Quản lý người dùng & tổ chức, Quản lý công việc, Quản lý KPI, và Tiện ích hệ thống. Tất cả khóa chính sử dụng kiểu UUID để đảm bảo tính duy nhất toàn cầu.

| STT | Tên bảng | Chức năng chính | Quan hệ chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, trạng thái | FK → departments, roles |
| 2 | departments | Cơ cấu phòng ban, cây tổ chức | FK → departments (self) |
| 3 | roles | Vai trò hệ thống (Admin, Manager, Employee...) | M-N → permissions |
| 4 | permissions | Danh sách quyền hạn chi tiết trên từng module | M-N → roles |
| 5 | tasks | Công việc: tiêu đề, mô tả, deadline, trạng thái, độ ưu tiên | FK → users, projects, categories |
| 6 | task_assignments | Giao công việc cho nhiều nhân viên, theo dõi nhận việc | FK → tasks, users |
| 7 | task_comments | Bình luận, cập nhật tiến độ trong công việc | FK → tasks, users |
| 8 | projects | Dự án / nhóm công việc lớn | FK → departments, users |
| 9 | kpi_periods | Chu kỳ đánh giá KPI (tháng, quý, năm) | FK → departments |
| 10 | kpi_templates | Bộ chỉ tiêu KPI mẫu tái sử dụng | FK → departments |
| 11 | kpi_indicators | Chỉ tiêu KPI cụ thể: tên, đơn vị, mục tiêu, trọng số | FK → kpi_periods, kpi_templates, users |
| 12 | kpi_results | Kết quả tự đánh giá và điểm tổng hợp sau tính toán | FK → kpi_indicators, users |
| 13 | notifications | Thông báo in-app: loại, nội dung, trạng thái đọc | FK → users |
| 14 | reports | Báo cáo đã xuất: loại, thời kỳ, đường dẫn file | FK → users, departments |
| 15 | audit_logs | Nhật ký hoạt động hệ thống cho bảo mật & kiểm tra | FK → users |

#### 1.2. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng: users – Quản lý Tài khoản Người dùng

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, NOT NULL | Khóa chính tự động sinh |
| username | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL | Tên đăng nhập duy nhất |
| email | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL | Email xác thực, dùng để gửi thông báo |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Mật khẩu mã hóa bcrypt (không lưu plain-text) |
| full_name | VARCHAR(150) | NOT NULL | Họ tên đầy đủ hiển thị |
| phone | VARCHAR(20) | NULLABLE | Số điện thoại liên hệ |
| avatar_url | TEXT | NULLABLE | Đường dẫn ảnh đại diện (S3/MinIO) |
| department_id | UUID | FK → departments | Phòng ban trực thuộc |
| role_id | UUID | FK → roles | Vai trò / quyền hạn trong hệ thống |
| manager_id | UUID | FK → users, NULL | Quản lý trực tiếp (self-reference) |
| status | ENUM | NOT NULL | Trạng thái: active / inactive / suspended |
| last_login_at | TIMESTAMP | NULLABLE | Thời điểm đăng nhập gần nhất |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Thời điểm tạo tài khoản |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Thời điểm cập nhật gần nhất |

Bảng: tasks – Quản lý Công việc

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, NOT NULL | Khóa chính tự động sinh |
| title | VARCHAR(255) | NOT NULL | Tiêu đề công việc |
| description | TEXT | NULLABLE | Mô tả chi tiết, hỗ trợ Markdown |
| project_id | UUID | FK → projects, NULL | Dự án chứa công việc này (nếu có) |
| creator_id | UUID | FK → users | Người tạo công việc |
| priority | ENUM | NOT NULL | Độ ưu tiên: low / medium / high / critical |
| status | ENUM | NOT NULL | Trạng thái: todo / in_progress / review / done / cancelled |
| deadline | TIMESTAMP | NULLABLE | Thời hạn hoàn thành |
| estimated_hours | DECIMAL(6,2) | NULLABLE | Số giờ công dự kiến |
| actual_hours | DECIMAL(6,2) | NULLABLE | Số giờ công thực tế |
| tags | TEXT[] | NULLABLE | Nhãn phân loại (PostgreSQL Array) |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Thời điểm tạo công việc |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Thời điểm cập nhật gần nhất |

Bảng: kpi_results – Kết quả đánh giá KPI

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, NOT NULL | Khóa chính tự động sinh |
| kpi_indicator_id | UUID | FK → kpi_indicators | Chỉ tiêu KPI liên quan |
| user_id | UUID | FK → users | Nhân viên được đánh giá |
| period_id | UUID | FK → kpi_periods | Chu kỳ đánh giá |
| actual_value | DECIMAL(12,4) | NULLABLE | Giá trị thực tế đạt được |
| target_value | DECIMAL(12,4) | NOT NULL | Giá trị mục tiêu (copy từ indicator) |
| completion_pct | DECIMAL(6,2) | COMPUTED | % hoàn thành = actual/target × 100 |
| weighted_score | DECIMAL(8,4) | COMPUTED | Điểm có trọng số = completion_pct × weight |
| evidence_url | TEXT | NULLABLE | Đường dẫn bằng chứng đính kèm |
| self_note | TEXT | NULLABLE | Ghi chú tự đánh giá của nhân viên |
| manager_note | TEXT | NULLABLE | Nhận xét xác nhận của Manager |
| status | ENUM | NOT NULL | Trạng thái: draft / submitted / confirmed / rejected |
| submitted_at | TIMESTAMP | NULLABLE | Thời điểm nhân viên gửi đánh giá |
| confirmed_at | TIMESTAMP | NULLABLE | Thời điểm Manager xác nhận |
| calculated_at | TIMESTAMP | NULLABLE | Thời điểm KPI Engine tính toán |

Các bảng còn lại (departments, roles, permissions, task_assignments, task_comments, projects, kpi_periods, kpi_templates, kpi_indicators, notifications, reports, audit_logs) có cấu trúc tương tự, tuân thủ chuẩn thiết kế nhất quán với đầy đủ khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu và chỉ mục (index) tối ưu hóa truy vấn.

### 2. Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng

Các mối quan hệ chính giữa các bảng được tổng hợp như sau:

| STT | Bảng 1 | Bảng 2 | Loại quan hệ | Nội dung mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | departments | N:1 | Nhiều người dùng thuộc một phòng ban; mỗi người dùng chỉ thuộc một phòng ban tại một thời điểm |
| 2 | departments | departments | 1:N | Một phòng ban có thể có nhiều phòng ban con, thể hiện cấu trúc tổ chức phân cấp |
| 3 | users | roles | N:1 | Mỗi người dùng được gán một vai trò; một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng |
| 4 | roles | permissions | M:N | Một vai trò có thể bao gồm nhiều quyền, và một quyền có thể được sử dụng cho nhiều vai trò khác nhau |
| 5 | tasks | users (creator) | N:1 | Mỗi công việc có một người tạo; một người dùng có thể tạo nhiều công việc |
| 6 | tasks | task_assignments | 1:N | Một công việc có thể được phân công cho nhiều người thông qua bảng phân công |
| 7 | users | task_assignments | 1:N | Một người dùng có thể được giao nhiều công việc khác nhau |
| 8 | kpi_periods | kpi_indicators | 1:N | Một chu kỳ đánh giá KPI có thể bao gồm nhiều chỉ tiêu KPI |
| 9 | kpi_indicators | kpi_results | 1:N | Mỗi chỉ tiêu KPI có thể phát sinh nhiều kết quả đánh giá tương ứng với từng nhân sự |
| 10 | users | kpi_results | 1:N | Một người dùng có thể có nhiều kết quả KPI theo từng kỳ đánh giá |
| 11 | users | notifications | 1:N | Mỗi người dùng có thể nhận nhiều thông báo từ hệ thống |

Sơ đồ:

## IV. Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện người dùng tuân theo nguyên tắc UX/UI hiện đại: trực quan, nhất quán và thân thiện với người dùng ở mọi cấp độ kỹ thuật. Các nguyên tắc thiết kế cốt lõi được áp dụng:

•  Responsive Design: Giao diện tự động thích ứng với mọi kích thước màn hình.

•  Progressive Disclosure: Hiển thị thông tin theo độ quan trọng, tránh quá tải.

•  Consistency: Màu sắc, font chữ, kích thước và hành vi nút bấm nhất quán.

•  Feedback & Affordance: Mọi thao tác đều có phản hồi trực quan.

•  Accessibility (WCAG 2.1 AA): Hỗ trợ người dùng khuyết tật với tỷ lệ tương phản màu sắc đủ chuẩn, nhãn ARIA.

Danh sách các màn hình chính trong hệ thống:

| STT | Màn hình | Đối tượng sử dụng | Mô tả thành phần chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập (Login) | Tất cả | Form email/mật khẩu, nút đăng nhập, liên kết quên mật khẩu, logo tổ chức |
| 2 | Dashboard Cá nhân | Employee | Thẻ tóm tắt KPI, danh sách công việc sắp đến hạn, biểu đồ tiến độ, thông báo gần đây |
| 3 | Dashboard Quản lý | Manager | Bảng tổng quan nhóm, tỉ lệ hoàn thành task, KPI tổng hợp nhóm, Top/Bottom performers |
| 4 | Dashboard Lãnh đạo | Director | KPI toàn tổ chức theo phòng ban, biểu đồ trend theo quý, heat-map nhân sự |
| 5 | Danh sách Công việc (Task List) | Employee, Mgr | Bảng/Kanban board, bộ lọc theo trạng thái/deadline/người giao, tìm kiếm nhanh |
| 6 | Chi tiết Công việc | Employee, Mgr | Thông tin đầy đủ, timeline tiến độ, khu vực bình luận, lịch sử thay đổi, tài liệu đính kèm |
| 7 | Tạo / Chỉnh sửa Công việc | Manager | Form nhập liệu có validation, chọn người nhận, date-picker deadline, chọn độ ưu tiên |
| 8 | Thiết lập KPI | Manager, Dir | Form tạo chỉ tiêu, slider trọng số (tổng = 100%), preview phân bổ, copy từ kỳ trước |
| 9 | Tự đánh giá KPI | Employee | Danh sách chỉ tiêu kỳ hiện tại, input giá trị thực tế, upload bằng chứng, ghi chú |
| 10 | Xem kết quả KPI | Tất cả | Bảng điểm từng chỉ tiêu, điểm tổng, so sánh kỳ trước, biểu đồ radar/bar |
| 11 | Quản lý Báo cáo | Manager, Dir | Lịch sử báo cáo, nút tạo mới, chọn kỳ/phòng ban, preview trước khi xuất, nút download |
| 12 | Cài đặt Hệ thống | Admin | Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình công thức KPI, lịch chạy Engine, backup |
| 13 | Trang Thông báo | Tất cả | Danh sách thông báo, phân loại (deadline/phê duyệt/hệ thống), đánh dấu đã đọc, link chi tiết |
| 14 | Hồ sơ Cá nhân | Tất cả | Thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, tùy chỉnh thông báo, avatar |

# Chương 5

CHƯƠNG V

DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI

# I. DỰ TOÁN DỰ ÁN

## 1. Căn cứ lập dự toán

Dự toán chi phí xây dựng phần mềm nội bộ của dự án TeamsWork được lập dựa trên các căn cứ pháp lý và phương pháp kỹ thuật sau:

- Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin (thay thế NĐ 73/2019/NĐ-CP, NĐ 82/2024/NĐ-CP).

- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành phương pháp xác định chi phí phần mềm nội bộ theo phương pháp UCP (Use Case Points).

- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định bảng tính lương nhân công phục vụ lập dự toán phần mềm.

- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT quy định tỷ lệ chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư.

- Thông tư số 04/2020/TT-BXD quy định tỷ lệ chi phí chung (65%) và thu nhập chịu thuế tính trước (6%).

- Product Backlog dự án TeamsWork gồm 513 User Stories thuộc 10 Epics, 2 Phase và 8 Sprint, được xây dựng theo phương pháp Scrum/PMBOK.

## 2. Tổng hợp dự toán toàn dự án

Tổng dự toán của dự án được xác định theo hai cấu phần song song: (1) Giá trị định mức kỹ thuật theo phương pháp UCP phản ánh giá trị thị trường của hệ thống, và (2) Ngân sách thực thi phản ánh chi phí thực tế của mô hình phát triển Hybrid AI-Human mà nhóm áp dụng. Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ các khoản mục chi phí theo cơ cấu quy định:

| STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Công thức | Giá trị trước thuế (đ) | Giá trị sau thuế (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí phần mềm nội bộ (có dự phòng) | Gpm | Theo QĐ 671 | 1.346.172.649 | 1.346.172.649 |
| II | Chi phí quản lý dự án | GQL | Gpm × 1,855% | 24.971.503 | 24.971.503 |
| III | Chi phí tư vấn đầu tư | GTV | GTV1+GTV2+GTV3+GTV4 | 57.000.684 | 57.600.684 |
| 1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật | GTV1 | Gpm × 3,64%; min 10tr | 49.000.684 | 49.000.684 |
| 2 | Chi phí thẩm tra dự toán | GTV2 | Gpm × 0,085%; min 2tr | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu | GTV3 | Gpm × 0,2%; min 3tr | 3.000.000 | 3.300.000 |
| 4 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu | GTV4 | Gpm × 0,2%; min 3tr | 3.000.000 | 3.300.000 |
| IV | Chi phí khác | GK | GKT + GKTATTT + GK1 + GK2 | 74.315.937 | 74.815.937 |
| 1 | Chi phí kiểm thử chức năng phần mềm | GKT | Theo CV 3787/BTTTT-THH | 35.437.408 | 35.437.408 |
| 2 | Chi phí kiểm thử an toàn an ninh TT | GKTATTT | Theo TT 121/2018/TT-BTC | 33.878.529 | 33.878.529 |
| 3 | Chi phí thẩm định HSMT | GK1 | Gpm × 0,1%; min 2tr | 2.000.000 | 2.200.000 |
| 4 | Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu | GK2 | Gpm × 0,1%; min 3tr | 3.000.000 | 3.300.000 |
| V | Chi phí dự phòng toàn dự án | GDP | (Gpm+GQL+GTV+GK)×10% | 150.246.077 | 150.246.077 |
| TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN (Σ) |  |  |  | 1.652.706.850 | 1.653.806.850 |

(*) Tổng cộng toàn dự án sau thuế VAT: 1.653.806.850 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu tám trăm lẻ sáu nghìn tám trăm năm mươi đồng). Đây là giá trị định mức pháp lý theo phương pháp UCP (QĐ 671/QĐ-BTTTT), bao gồm đầy đủ chi phí kiểm thử chức năng và kiểm thử an toàn thông tin đã được lập dự toán riêng. Căn cứ để lập hồ sơ kinh tế kỹ thuật và nghiệm thu theo quy định nhà nước.

## 2.2. Thông số tính toán UCP (Use Case Points)

Phương pháp UCP được áp dụng theo QĐ 671/QĐ-BTTTT. Các thông số đầu vào được xác định từ Product Backlog và đặc điểm kỹ thuật của hệ thống TeamsWork như sau:

| Ký hiệu | Thông số | Giá trị | Diễn giải | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAW | Điểm tác nhân không hiệu chỉnh | 12 | 5 tác nhân: Hệ thống ngoài/API (đơn giản=1), HR (trung bình=2), Admin/Manager/Nhân viên (phức tạp=3×3=9). Tổng: 1+2+9=12 | Phụ lục III |
| TBF | Điểm Use Case không hiệu chỉnh | 288 | 17 UC phân loại BMT: B-Đơn giản=3 UC (15đ), M-Trung bình=4 UC (48đ), T-Phức tạp=10 UC (225đ). Tổng: 288đ | Phụ lục IV |
| UUCP | Điểm UC chưa hiệu chỉnh | 300 | UUCP = TAW + TBF = 12 + 288 = 300 |  |
| TCF | Hệ số phức tạp kỹ thuật | 0,955 | TCF = 0,6 + (0,01 × TFW); TFW = 35,5 (tích hợp Azure AD, Bot Framework, KPI engine) | Phụ lục V |
| ECF | Hệ số phức tạp môi trường | 0,830 | ECF = 1,4 + (−0,03 × EFW); EFW = 19,0 (3 kỹ sư bán thời gian, Scrum, AI hỗ trợ) | Phụ lục VI |
| AUCP | Điểm UC sau hiệu chỉnh | 237,795 | AUCP = UUCP × TCF × ECF = 300 × 0,955 × 0,830 |  |
| P | Thời gian lao động nội suy | 20 giờ/điểm UC | Nội suy từ ECF = 0,830 trong khoảng 20–28 giờ/điểm UC (phù hợp quy mô 22 UC) | QĐ 671/QĐ-BTTTT |
| E | Giá trị nỗ lực thực tế | 396,325 giờ | E = (10/6) × AUCP = (10/6) × 237,795 | Giờ công |
| H | Đơn giá giờ công bình quân | 63.053 đ/giờ | 3 kỹ sư bậc 2 bán thời gian, HCB=2,65, MLCS=2.340.000 đ/tháng theo QĐ 320/QĐ-BKHCN | Phụ lục VII |

## 2.3. Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (G)

Chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm được tính theo công thức:

G = 1,4 × E × P × H

Trong đó: E = 396,325 giờ công;  P = 20 giờ/điểm UC;  H = 63.053 đồng/giờ.

G = 1,4 × 396,325 × 20 × 63.053 = 699.710.301 đồng

| Hạng mục | Ký hiệu | Công thức | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí trực tiếp xây dựng PM nội bộ | G | G = 1,4 × E × P × H | 699.710.301 |
| Chi phí chung | C | C = G × 65% | 454.811.696 |
| Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | TL = (G + C) × 6% | 69.271.320 |
| Chi phí phần mềm nội bộ (chưa dự phòng) | GPM | GPM = G + C + TL | 1.223.793.317 |
| Chi phí dự phòng | Gdp | Gdp = GPM × 10% | 122.379.332 |
| Tổng chi phí phần mềm nội bộ (có dự phòng) | Gpm | Gpm = GPM + Gdp | 1.346.172.649 |

## 2.4. Chi phí kiểm thử chức năng phần mềm (GKT)

Chi phí kiểm thử chức năng được lập dự toán riêng theo Công văn số 3787/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạm vi kiểm thử bao gồm toàn bộ 23 nhóm yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định tại Chương III, mỗi chức năng thực hiện tối thiểu 3 lần với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu lỗi và dữ liệu biên theo đặc tả kỹ thuật.

| Khoản mục chi phí | Diễn giải / Công thức | Ký hiệu | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công kiểm thử chức năng | n × k × t_cn × GNC_KT(23 CN × 3 lần × 0,5 ngày × 504.427,5 đ) | C_NC | 17.402.749 |
| Chi phí công cụ kiểm thử tự động | Playwright, Postman, công cụ automation | C_tool | 2.000.000 |
| Chi phí lập tài liệu, báo cáo kiểm thử | Usecase KT, biên bản, báo cáo đầu vào/đầu ra | C_rpt | 3.000.000 |
| Chi phí chung (65% × C_NC) | Theo TT 04/2020/TT-BXD | C_chung | 11.311.787 |
| Thu nhập chịu thuế tính trước (6%) | (C_NC + C_chung) × 6% | TL | 1.722.872 |
| TỔNG GKT (chưa VAT) |  | GKT | 35.437.408 |
| VAT (10%) |  |  | 3.543.741 |
| TỔNG GKT (sau VAT) |  |  | 38.981.148 |

Sản phẩm bàn giao: Bộ Usecase kiểm thử chi tiết, Biên bản kiểm thử, Báo cáo kết quả đầu vào/đầu ra từng chức năng. Đơn giá ngày công áp dụng theo QĐ 320/QĐ-BKHCN (kỹ sư bậc 2: 504.427,5 đồng/ngày). Tỷ lệ chi phí chung 65% và thu nhập chịu thuế tính trước 6% theo TT 04/2020/TT-BXD.

## 2.5. Chi phí kiểm thử an toàn an ninh thông tin (GKTATTT)

Chi phí kiểm thử an toàn thông tin được lập theo Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 07/12/2018 của Bộ Tài chính. Hệ thống TeamsWork được đề xuất ở cấp độ an toàn thông tin cấp 2 theo Thông tư 13/2017/TT-BTTTT, bao gồm 8 module chính và khoảng 45 API endpoint cần kiểm thử trên môi trường staging Azure Cloud độc lập với môi trường production.

| Hạng mục kiểm thử ATTT | Nội dung thực hiện | Số ngày công | Đơn giá (đ/ngày) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rà quét lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Assessment) | Dò quét 45 API endpoints, giao diện web, cấu hình server bằng OWASP ZAP, Nessus | 3 | 1.513.282 | 4.539.848 |
| Kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) | Khai thác thử lỗ hổng; kiểm tra OWASP Top 10 (SQLi, XSS, CSRF, IDOR...) | 4 | 2.017.710 | 8.070.840 |
| Kiểm tra bảo mật xác thực & phân quyền | Kiểm thử SSO Azure AD, JWT token, RBAC, brute-force protection, session timeout | 2 | 1.008.855 | 2.017.710 |
| Kiểm tra mã hóa & bảo mật dữ liệu | Xác minh AES-256 at-rest, HTTPS/HSTS, TLS 1.2+, Azure Key Vault | 1 | 504.427 | 504.428 |
| Đánh giá cấu hình hạ tầng & mạng | Kiểm tra cấu hình Azure, firewall rules, network security groups, exposed ports | 1 | 504.427 | 504.428 |
| Lập hồ sơ cấp độ ATTT & báo cáo tổng hợp | Xây dựng hồ sơ cấp độ 2, báo cáo đánh giá rủi ro, khuyến nghị khắc phục | 2 | 1.008.855 | 2.017.710 |
| Chi phí công cụ kiểm thử chuyên dụng | OWASP ZAP Pro, Nessus Essentials, Burp Suite Community | — | — | 3.000.000 |
| Chi phí chung (65% × chi phí nhân công) | Theo TT 04/2020/TT-BXD |  |  | 11.475.726 |
| Thu nhập chịu thuế tính trước (6%) | (Chi phí NC + Chi phí chung) × 6% |  |  | 1.747.841 |
| TỔNG GKTATTT (chưa VAT) |  |  |  | 33.878.529 |
| VAT (10%) |  |  |  | 3.387.853 |
| TỔNG GKTATTT (sau VAT) |  |  |  | 37.266.382 |

Sản phẩm bàn giao: Báo cáo Vulnerability Assessment (VA), Báo cáo Penetration Testing, Hồ sơ cấp độ ATTT cấp 2, Biên bản đánh giá và gợi ý khắc phục. Đơn giá ngày công theo QĐ 320/QĐ-BKHCN (kỹ sư bậc 2). Tỷ lệ chi phí chung 65% và thu nhập chịu thuế 6% theo TT 04/2020/TT-BXD.

## 2.6. Phân tích hiệu quả đầu tư – Mô hình Hybrid AI-Human

Mặc dù giá trị định mức UCP theo QĐ 671 xác định tổng dự toán là 1.653.806.850 đồng, dự án TeamsWork thực thi với ngân sách phê duyệt 100.000.000 đồng nhờ áp dụng mô hình phát triển Hybrid AI-Human. Sự chênh lệch này được giải trình cụ thể qua ba yếu tố tiết kiệm chi phí sau:

Yếu tố thứ nhất – Thay thế nhân lực kỹ thuật bằng AI Agents: 15 AI Agents chuyên trách (bao gồm Cursor, GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, Gemini) đảm nhận toàn bộ công việc lập trình, thiết kế CSDL, sinh dữ liệu mẫu và kiểm thử tự động. Chi phí vận hành 15 AI Agents trong suốt dự án ước tính khoảng 18–25 triệu đồng, thay thế chi phí nhân sự kỹ thuật thương mại vốn chiếm 85–90% tổng dự toán UCP.

Yếu tố thứ hai – Hạ tầng Microsoft 365 Developer Sandbox miễn phí: Dự án sử dụng Tenant Microsoft 365 E5 Developer (giá trị thị trường ~25 triệu đồng/năm) được cấp miễn phí cho mục đích phát triển và kiểm thử, loại bỏ hoàn toàn chi phí hạ tầng cloud trong giai đoạn phát triển.

Yếu tố thứ ba – Nhân sự con người bán thời gian ở mức học thuật: 3 kỹ sư chủ chốt (PM, Tech Lead, QA Lead) làm việc bán thời gian với chi phí cơ hội ở mức học thuật (~700 nghìn đồng/ngày), thay vì mức lương thương mại theo QĐ 320 (63.053 đồng/giờ × 8 giờ × 26 ngày ≈ 13,1 triệu đồng/tháng/người).

| Hạng mục chi phí thực tế | Ước tính (đồng) |
| --- | --- |
| API tokens AI Agents (Claude, GPT, Gemini) – 5 tháng | 18.000.000 |
| Công cụ lập trình AI (Cursor Pro, GitHub Copilot) – 5 tháng | 12.000.000 |
| Hạ tầng Azure Cloud ngoài Sandbox (DB staging, domain) | 8.000.000 |
| Chi phí quản lý, in ấn, tài liệu | 5.000.000 |
| Chi phí cơ hội 3 kỹ sư bán thời gian (20 ngày × 3 người) | 42.000.000 |
| TỔNG NGÂN SÁCH THỰC THI (ước tính) | ~85.000.000 |
| Ngân sách phê duyệt (bao gồm dự phòng) | 100.000.000 |

Như vậy, với ngân sách phê duyệt 100.000.000 đồng, dự án TeamsWork đạt được hệ thống có giá trị định mức thị trường 1,654 tỷ đồng – tương đương tỷ lệ hiệu quả chi phí 16,5:1. Đây là kết quả trực tiếp từ việc ứng dụng công nghệ AI Agents vào quy trình phát triển phần mềm, phù hợp với định hướng chuyển đổi số và tối ưu hóa nguồn lực của đơn vị.

# II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Dự án TeamsWork được triển khai theo mô hình Scrum kết hợp Hybrid AI-Human, chia làm 2 Phase với tổng cộng 8 Sprint. Với sự hỗ trợ của 15 AI Agents hoạt động 24/7, tiến độ phát triển được tối ưu đáng kể so với mô hình truyền thống.

| Sprint | Thời gian | Nội dung trọng tâm | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Tuần 1–2 | Thiết lập hạ tầng Azure, SSO Microsoft 365, Kanban board cơ bản, tích hợp Teams Tab | Môi trường dev, SSO hoạt động, Board hiển thị trong Teams |
| S2 | Tuần 3–4 | Task Management nâng cao, KPI Core (cấu hình, tính điểm tự động), Bot nhắc việc cơ bản | CRUD task hoàn chỉnh, KPI tự động cộng/trừ theo deadline |
| S3 | Tuần 5–6 | Dashboard báo cáo, KPI nâng cao (ngoại lệ, human-in-the-loop), quản lý project | Dashboard realtime, xuất Excel/PDF, phân quyền theo phòng ban |
| S4 | Tuần 7–8 | Admin Panel, UX polish, kiểm thử toàn diện, UAT, demo | Hệ thống hoàn chỉnh Phase 1, báo cáo kiểm thử, tài liệu bàn giao |
| S5–S8 | Sau Phase 1 | KPI nâng cao, API public, Mobile, Power BI, bảo mật nâng cao, GA | Phase 2 – Hệ thống mở rộng (theo lộ trình phát triển tiếp theo) |

Tổng thời gian thực hiện Phase 1 (MVP): 8 tuần. Mốc quan trọng bao gồm: hoàn thành SSO và Kanban trong 2 tuần đầu; hệ thống KPI tự động hoạt động vào cuối tuần thứ 4; demo đầy đủ và nghiệm thu nội bộ vào cuối tuần thứ 8.

Nhờ mô hình Hybrid AI-Human, các tác vụ lập trình lặp lại (sinh CRUD, viết test case, tạo mock data) được AI Agents xử lý song song, giúp 3 kỹ sư chủ chốt tập trung vào kiến trúc, kiểm soát chất lượng và điều phối nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ 8 tuần là hoàn toàn khả thi.

# III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN, VẬN HÀNH, KHAI THÁC

## 1. Phương án cài đặt, triển khai

Hệ thống TeamsWork được triển khai dưới dạng Microsoft Teams App (Tab Application) nhúng trực tiếp vào môi trường Teams của tổ chức. Quá trình cài đặt gồm 4 bước chính:

- Bước 1 – Chuẩn bị hạ tầng: Đăng ký Azure App Registration để cấu hình SSO, thiết lập Azure Key Vault lưu trữ secrets, cấu hình Database Server (PostgreSQL) và Backend API (Node.js/Spring Boot) trên môi trường cloud hoặc server nội bộ của đơn vị.

- Bước 2 – Cấu hình Teams App: Tạo App Manifest theo chuẩn Microsoft Teams Toolkit, khai báo các Tab (Personal Tab và Channel Tab), cấu hình Bot endpoint cho dịch vụ nhắc việc, đăng ký App lên Teams Admin Center của tổ chức.

- Bước 3 – Cài đặt cho tổ chức: IT Admin phê duyệt App qua Teams Admin Center và cấp quyền cho toàn bộ người dùng trong tenant. Hệ thống tự động đồng bộ danh sách nhân viên từ Azure Active Directory theo lịch hàng ngày.

- Bước 4 – Kiểm tra và chạy thử: Thực hiện smoke test các chức năng cốt lõi (đăng nhập SSO, tạo task, tính KPI, Bot gửi thông báo) trước khi bàn giao chính thức cho người dùng.

Yêu cầu hạ tầng tối thiểu: Tổ chức cần có tài khoản Microsoft 365 Business/Enterprise (hoặc tương đương) với quyền Azure AD. Backend có thể triển khai trên Azure Cloud hoặc server nội bộ đáp ứng kết nối internet ổn định.

## 2. Phương án đào tạo

Đơn vị phát triển tổ chức đào tạo cho 2 nhóm đối tượng người dùng với nội dung và hình thức phù hợp từng nhóm:

| Nội dung | Nhóm 1 – Người dùng cuối | Nhóm 2 – Quản trị viên & Lãnh đạo |
| --- | --- | --- |
| Đối tượng | Nhân viên, chuyên viên (Staff) | IT Admin, Manager, HR, Ban giám đốc |
| Thời lượng | 0,5 ngày (4 giờ) | 1 ngày (8 giờ) |
| Nội dung | Đăng nhập SSO, xem và cập nhật task, kéo thả Kanban, xem KPI cá nhân, nhận thông báo Bot | Quản lý người dùng, cấu hình KPI, phân quyền, xem Dashboard, xuất báo cáo, quản trị hệ thống |
| Hình thức | Trực tiếp + video hướng dẫn ghi sẵn, thực hành trên dữ liệu mẫu | Trực tiếp + tài liệu vận hành chi tiết, hướng dẫn xử lý tình huống thực tế |
| Tài liệu cung cấp | Cẩm nang người dùng (PDF + video), FAQ trong ứng dụng | Tài liệu vận hành kỹ thuật, hướng dẫn quản trị, quy trình xử lý sự cố |

Sau đào tạo, đơn vị phát triển hỗ trợ trực tuyến trong vòng 30 ngày để giải đáp các câu hỏi phát sinh trong quá trình sử dụng thực tế.

## 3. Phương án vận hành, quản lý, khai thác

Hệ thống TeamsWork được thiết kế để vận hành ổn định với mức can thiệp kỹ thuật tối thiểu sau khi triển khai. Phương án vận hành bao gồm các cấu phần sau:

Phân công vận hành nội bộ:

- IT Admin của tổ chức: Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, cấp/thu hồi quyền truy cập, theo dõi audit log và xử lý các sự cố kỹ thuật cơ bản. Thời gian dự kiến: 2–4 giờ/tháng.

- Manager/Lãnh đạo phòng ban: Cấu hình tiêu chí KPI theo chu kỳ (tháng/quý), phê duyệt kết quả công việc và xem xét ngoại lệ KPI theo cơ chế human-in-the-loop. Thời gian dự kiến: 3–5 giờ/tháng.

- HR: Khai thác báo cáo KPI định kỳ, xuất dữ liệu phục vụ tính lương thưởng. Thời gian dự kiến: 2–3 giờ/tháng.

Vận hành kỹ thuật tự động:

- Bot nhắc việc hoạt động tự động 24/7, gửi Adaptive Card qua Teams Channel trước deadline 24 giờ mà không cần can thiệp thủ công.

- Cron job đồng bộ Azure AD chạy hàng ngày lúc 00:00 để tự động cập nhật danh sách nhân viên, đảm bảo dữ liệu người dùng luôn nhất quán với hệ thống của tổ chức.

- Hệ thống tự động sao lưu dữ liệu (database backup) định kỳ hàng ngày lên Azure Blob Storage, giữ lịch sử 30 ngày gần nhất.

Quy trình nâng cấp và bảo trì: Các bản cập nhật phần mềm được triển khai theo chu kỳ (hotfix khi cần, bản nâng cấp định kỳ hàng quý), thực hiện ngoài giờ làm việc để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dùng.

## 4. Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống

Phương án kiểm thử được xây dựng theo 3 cấp độ, áp dụng song song trong quá trình phát triển Sprint và hoàn thiện trước khi nghiệm thu:

| Cấp độ kiểm thử | Phạm vi | Công cụ / Phương pháp | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị (Unit Test) | Từng hàm xử lý nghiệp vụ: tính điểm KPI, xác thực dữ liệu đầu vào, xử lý trạng thái task | Jest (Frontend), JUnit/Vitest (Backend), AI tự sinh test case | Độ phủ (coverage) tối thiểu 80% các hàm nghiệp vụ cốt lõi |
| Kiểm thử chức năng (Functional Test) | 23 nhóm yêu cầu chức năng, 21 nhóm phi chức năng theo Chương III | Kiểm thử thủ công theo kịch bản Use Case, tự động hoá với Playwright/Postman | 100% luồng nghiệp vụ chính hoạt động đúng; không có lỗi nghiêm trọng (Severity 1) |
| Kiểm thử tích hợp (Integration Test) | Luồng xuyên suốt: Đăng nhập SSO → Tạo task → Cập nhật → Tính KPI → Bot nhắc → Dashboard → Báo cáo | Kiểm thử end-to-end với dữ liệu thực tế trên môi trường staging | Toàn bộ luồng nghiệp vụ chạy thông suốt, dữ liệu nhất quán giữa các phân hệ |

Đối với yêu cầu phi chức năng, kiểm thử tập trung vào: (1) Hiệu năng – thời gian tải trang Task/Dashboard dưới 2 giây với 50 người dùng đồng thời; (2) Bảo mật – sử dụng công cụ OWASP ZAP để quét lỗ hổng, đảm bảo không có lỗ hổng mức Critical/High trước nghiệm thu; (3) Tính chính xác KPI – xác minh 100% công thức cộng/trừ điểm không có sai lệch toán học với bộ dữ liệu 1.000+ bản ghi mẫu do Data Generator AI sinh ra.

## 5. Phương án nghiệm thu sản phẩm, tiêu chí nghiệm thu, các bước thực hiện và các cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu

Quy trình nghiệm thu sản phẩm được thực hiện theo 3 bước tuần tự, với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển và hội đồng kỹ thuật:

- Bước 1 – Nghiệm thu nội bộ (Internal QA): Nhóm QA Lead (Huỳnh Phước Phú) kiểm tra toàn bộ danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng, lập Biên bản Kiểm thử nội bộ xác nhận hệ thống đạt tiêu chí đầu ra. Điều kiện chuyển bước: không còn lỗi Severity 1–2.

- Bước 2 – Demo và nghiệm thu sơ bộ: Đơn vị phát triển trình diễn toàn bộ hệ thống với dữ liệu mẫu thực tế (1.000+ bản ghi) trước Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng kiểm tra trực tiếp các luồng nghiệp vụ cốt lõi và đối chiếu với yêu cầu tại Chương III. Biên bản Demo được ký sau buổi trình diễn.

- Bước 3 – Nghiệm thu chính thức: Chủ đầu tư tổ chức UAT (User Acceptance Testing) với người dùng thực trong 5–7 ngày làm việc. Đơn vị phát triển khắc phục các vấn đề phát sinh (nếu có) trong vòng 3 ngày làm việc. Nghiệm thu được ký chính thức khi 100% tiêu chí nghiệm thu được thỏa mãn.

Tiêu chí nghiệm thu:

| STT | Tiêu chí nghiệm thu | Phương thức kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% chức năng trong danh sách yêu cầu (Chương III) hoạt động đúng theo đặc tả | Demo trực tiếp từng chức năng với dữ liệu thực tế |
| 2 | Đăng nhập SSO thành công 100% với tài khoản Microsoft 365 của tổ chức | Kiểm thử đăng nhập với 5+ tài khoản thực |
| 3 | Điểm KPI tự động tính đúng 100% theo công thức đã cấu hình | Đối chiếu kết quả hệ thống với tính tay từ dữ liệu mẫu |
| 4 | Bot gửi thông báo nhắc deadline thành công trước 24 giờ | Tạo task có deadline và quan sát Bot gửi thông báo |
| 5 | Thời gian tải Dashboard dưới 2 giây | Đo bằng browser DevTools với 50 bản ghi KPI |
| 6 | Báo cáo xuất đúng định dạng Excel/PDF với dữ liệu chính xác | Xuất file và đối chiếu số liệu với dữ liệu trên màn hình |
| 7 | Bàn giao đầy đủ tài liệu: Mã nguồn, Tài liệu kỹ thuật, Cẩm nang vận hành, Video hướng dẫn | Kiểm tra danh mục tài liệu bàn giao |

Thành phần tham gia nghiệm thu: Đại diện Chủ đầu tư (01 người), Đại diện đơn vị phát triển – PM Ngô Văn Công (01 người), QA Lead Huỳnh Phước Phú (01 người), Đại diện người dùng cuối (02–03 người), Hội đồng kỹ thuật của chủ đầu tư (theo quy định).

## 6. Cam kết của đơn vị phát triển về quá trình bảo hành và hỗ trợ sau khi hệ thống đưa vào vận hành, khai thác

Đơn vị phát triển cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành và hỗ trợ sau triển khai như sau:

| Hạng mục | Nội dung cam kết |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu chính thức |
| Phạm vi bảo hành | Toàn bộ chức năng phần mềm được nghiệm thu; lỗi phát sinh do code (không bao gồm thay đổi yêu cầu mới hoặc sự cố hạ tầng ngoài phạm vi bàn giao) |
| Thời gian phản hồi | Lỗi Severity 1 (hệ thống không hoạt động): phản hồi trong 4 giờ làm việc, khắc phục trong 24 giờ. Lỗi Severity 2–3: phản hồi trong 1 ngày, khắc phục trong 5 ngày làm việc |
| Kênh hỗ trợ | Email kỹ thuật, Microsoft Teams channel hỗ trợ riêng, hotline trong giờ hành chính |
| Cập nhật bảo mật | Vá lỗi bảo mật (security patch) miễn phí trong suốt thời gian bảo hành khi phát hiện lỗ hổng mức Critical/High |
| Hỗ trợ nâng cấp | Tư vấn miễn phí cho các yêu cầu thay đổi nhỏ (minor change) không vượt quá 20% phạm vi bàn giao ban đầu |

Sau thời gian bảo hành, đơn vị phát triển sẵn sàng ký kết hợp đồng bảo trì, nâng cấp định kỳ (Phase 2 – Advanced Features) theo nhu cầu thực tế của tổ chức, bao gồm tích hợp Power BI, tính năng quản lý portfolio dự án và tối ưu hóa hiệu năng cho quy mô người dùng lớn hơn.

# Phụ lục

# PHỤ LỤC I

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT USE CASE CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM

# PHỤ LỤC II

NỘI DUNG KHẢO SÁT YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

# PHỤ LỤC III

CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO

# PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM